|  | SATINALMA SÜRECİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alım İhtiyacının ve türünün belirlenmesi (Mal /Hizmet /Yapım) | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | İhtiyacın ne olduğunu belirler. Miktarı belirler. Teknik özellikleri belirler. Yaklaşık iş programını oluşturur. Bütçede ödeneğin olup olmadığını kontrol eder. | Hazırlanacak belgeler -İhtiyaç Yazısı -Teknik Şartname Taslağı -Varsa proje -Keşif özeti -Metraj |  |  |
| 2 | Ödenek izin belgesi | (Ulaşım İdari işler) |  |  |  |  |
| 3 | Teknik şartname | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANIR Bu aşama yaklaşık maliyetin temelidir. Şartnamede; ✔ Ölçüler ✔ Marka belirtmeden teknik özellikler ✔ Standartlar ✔ İşin kapsamı ✔ Teslim süresi ✔ Garanti ✔ Bakım ✔ İş programı yer almalıdır. |  |  |  |
| 4 | Talep yazısı | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) |  |  |  |  |
| 5 | Yaklaşık maliyet görevlendirme | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) |  |  |  |  |
| 6 | Yaklaşık maliyet tekliflerinin alınması | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | Yaklaşık Maliyet ve Firma Görüşmeleri: Maliyet oluşturulması ve firmalarla piyasa araştırması aşaması mümkün olduğunca;farklı illerden farklı büyüklükte işi yapabilecek sektörde faaliyet gösteren en az 3-5 firma tespit edilir. Firmalarla Yapılabilecek görüşmeler: Telefon, E-posta, Online toplantı, Yüz yüze görüşme | Kaynaklar: Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, İnternet, Daha önce iş yapan firmalar, EKAP geçmiş ihaleleri, Üretici firmalar Yapım işi: Kurumlar tarafından yayınlanan (KGM- Çevre şehircilik, Dsi vb. yayınlanan birim fiyatlar alınabilir.) Sadece firma teklifleri kullanılmaz. Ayrıca; Güncel kamu birim fiyatları, Rayiçler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatları, Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları, TEDAŞ, DSİ, İller Bankası, Daha önce yapılan benzer ihaleler, TÜİK, endeksleri, Meslek odaları fiyatları incelenir. | *Her firmadan İmzalı, Kaşeli, Tarihli teklif alınır. *Firma bilgileri, Vergi No, İmza, Kaşe,Tarih, Birim fiyat, Toplam fiyat, KDV durumu kontrol edilir. | Firmalardan gelen teknik sorular eksiklikler çelişkiler incelenir. Gerekirse Teknik şartname revize edilir. |
| 7 | Yaklaşık maliyet cetveli | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | Yaklaşık maliyet cetveli hazırlanır. İçeriğinde; İş kalemi, Birim, Miktar, Birim fiyat, Tutar bulunur. Sonra; Toplam yaklaşık maliyet hesaplanır. | YAKLAŞIK MALİYET RAPORU Raporda yer alır *Hangi firmalardan teklif alındığı *Teklif tarihleri *Hangi teklifler dikkate alındığı *Hangi tekliflerin neden dikkate alınmadığı *Kullanılan kamu rayiçleri *Hesap yöntemi *Sonuç | 3. GİZLİLİK Yaklaşık maliyet; ❌ İhale ilanından önce açıklanmaz. ❌ Firmalara söylenmez. ❌ Üçüncü kişilerle paylaşılmaz. | İHALE DOSYASINA EKLENMESİ Yaklaşık maliyet dosyasına ✓ Firma teklifleri ✓ E-postalar ✓ Yazışmalar ✓ Teknik görüşler ✓ Hesap cetvelleri ✓ Yaklaşık maliyet hesap cetveli ✓ Dayanak belgeler eklenir. |
| 8 | İhale onay belgesi | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | *Yaklaşık maliyet hesap cetveli *Yaklaşık maliyet raporu *İhale onay belgesi hazırlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur. |  |  |  |
| 9 | Ön Mali Kontrole üst yazı ile gönderme | (Ulaşım İdari işler) |  |  |  |  |
| 10 | Ön Mali Kontrole kontrolü tamamlandıktan sonra tekrar İlgili Daireye evrakların gönderilmesi | (Ulaşım İdari işler) |  |  |  |  |
| 11 | Tüm ihale dökümanlarının ilgili uzman personel tarafından incelenmesi ve ihale dökümanları onay formunun imzalanması | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) |  |  |  |  |
| 12 | İhale sürecinin başlaması için talep yazısı ekinde evrakların Destek Hizmetlerine/Fen İşleri (İhale Birimi) gönderilmesi | (Ulaşım İdari İşler) |  |  |  |  |