| YAPIM İŞİ SÜRECİ |  |
| --- | --- |
| Kontrol/Kontroller tarafından yüklenici ile yer tesliminin yapılması |  |
| İşe başlamadan önce ISG birimi tarafından istenilen şartların sağlanması (Firma) |  |
| Yüklenici gerekli dokümanları (teknik personel, allrisk ve iş programını vb.) idareye incelenmek üzere teslim edilmesi (15 gün içinde) |  |
| İdare tarafından incelenen dokümanlar uygun mu? |  |
| İnceleme sonucu eksik ya da geçerliliği olmayan doküman tespit edilirse yükleniciye bildirilir. Sahada imalat başlamaz. Yüklenicinin dokümanları doğru dokümanlarla tekrar başvurması |  |
| Yüklenici, şantiyenin sınırları kapsamında iş sağlığı güvenlik önlemlerini (araç- yaya, giriş-çıkış, ofis binası, güvenlik kabini oluşturulması) sağlayıp işe başlaması |  |
| Yer teslimi yapılan yerlerde imalatın başlaması |  |
| Yer teslimi yapılan yerlerde düzenli kontrollerin yapılması |  |
| Kontrollerde problem var mı? | Yükleniciye işin tamamlanmadığı ve süresi içinde tamamlanması için yazı yazılır |
| Hakediş İnceleme İşlemi Süreci | FEN İŞLERİ |