# Ulaşım Ana Planının Yapılması

İç Paydaşlardan Talep Gelmesi
↓
Proje Kapsamının Belirlenmesi
↓
Teknik Şartnamenin Hazırlanması
↓
İhale Sürecinin Yürütülmesi
↓
Mevcut Durum Verilerinin Toplanması( trafik sayımları, nüfus, arazi kullanımı vb.)
↓
Ulaşım Modelinin Kurulması
↓
Mevcut Durum Analizlerinin Yapılması
↓
Gelecek Yıllara Yönelik Senaryoların Oluşturulması
↓
Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
↓
Raporlama ve Onay Süreci

# Ulaşım Ana Planı Güncelleme

İç veya Dış Paydaş Talebi
↓
Yeni Çekim Noktasının Özelliklerinin Belirlenmesi(AVM, hastane, okul, konut alanı vb.)
↓
Mevcut Verilerin Güncellenmesi
↓
Talep Modeli Girdilerinin Revize Edilmesi
↓
OD Matrislerinin Güncellenmesi
↓
Trafik Ataması ve Modelin Çalıştırılması
↓
Sonuçların Analizi

↓
İyileştirme Önerilerinin Belirlenmesi
↓
Raporlama

# Kavşak Tipine Karar Verilmesi

Talep Gelmesi veya Analiz İhtiyacının Ortaya Çıkması
↓

Kavşağa Ait Geometrik Verilerin Toplanması
↓
Trafik Sayımlarının Yapılması
↓
Kaza Verilerinin İncelenmesi
↓
Kapasite Analizlerinin Yapılması
↓
Alternatif Kavşak Tiplerinin Değerlendirilmesi
↓
En Uygun Kavşak Tipinin Belirlenmesi(Sinyalize, dönel vb) 
↓
Raporlama

# Tek Yön Kararlarının Verilmesi

Talep Gelmesi veya Analiz İhtiyacının Ortaya Çıkması
↓
Bölgeye İlişkin Trafik Verilerinin Toplanması
↓
Arazi Kullanımı ve Yol Geometrisinin İncelenmesi
↓
Ada Bazında Değerlendirme Yapılması

↓

Tek Yön Uygulaması Gerekli mi?

↓

Evet(Hayır ise alternatif çözümler geliştirilir)

↓
Tek Yön Senaryolarının Oluşturulması
↓
Sonuçların Değerlendirilmesi
↓
Tek Yön Kararlarının Verilmesi

# Similasyon Yapılması

Talep Gelmesi veya Analiz İhtiyacının Ortaya Çıkması
↓
Problemin Tanımlanması
↓
Trafik Sayımı ve Ölçümlerin Yapılması
↓
Mikro Ölçekli Modelin Oluşturulması
↓

Sayım Verilerinin Modele Aktarılması
↓
Alternatif Senaryoların Oluşturulması
↓
Simülasyonların Çalıştırılması
↓
Performans Göstergelerinin İncelenmesi(gecikme, kuyruk, hız vb.)
↓

Sonuçların Değerlendirilmesi
↓
Raporlama

# Gelen Taleplerin Cevaplanması

İç veya Dış Paydaş Talebi 
↓
Saha ve Ofis Çalışmaları
↓
Mevzuat ve Teknik Değerlendirme
↓
Olumlu veya Olumsuz Karar Oluşturulması
↓
Resmi Cevabın Hazırlanması

# Daire Bşk. Sunum Güncellemesi

Talep Gelmesi
↓
Müdürlüklerden Sunumların Temin Edilmesi
↓

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Sunumunun Güncellenmesi
↓

Verilerin Kontrol Edilmesi
↓
Sunumların Tek Elde Birleştirilmesi 
↓
Tasarım ve Format Düzenlemeleri
↓
Sunumun Son Halin Oluşturulması

# Proje Kartları

İç Paydaş Talebi
↓

Yeni Projenin Sisteme Eklenmesi
↓
Proje Bilgilerinin Sisteme Girilmesi (bütçe, süre, açıklama, vb.)
↓
Projelerle Bilgilerinin Güncellenmesi
↓
Proje Durumunun Takip Edilmesi
↓
Projenin Tamamlanması Halinde Kapatılması