Yol Projesi ve Yol Yapım Süreçleri

- İmar Dairesi ya da Üst Yönetimden Talep Gelir – İç ya da Dış Paydaştan talep gelir

- Talep edilen yol yeni mi yapılacak yoksa var olan yolda iyileştirme mi yapılacak?

- 2. Evet ise: Bölgede istikşaf – keşif yapılır

- Bölge uygun mu?

- 4. Satır evet ise: Sahanın detaylı halihazır haritası çıkarılır

- Sahada AYKOME üyelerinin sayısal verileri AYKOME den talep edilir

- İmar Dairesinden İmar Planları ve Kadastro Parselleri talep edilir

- Kurumlarda görüş talep edilir

- Gelen veriler halihazır üzerinde birleştirilir ve altlık oluşturulur

- Bölge için Geometrik Düzenleme çalışması yapılır

- Kırmızı kod(yol projesi) çalışması yapılır

- Harfiyat Maliyet hesapları yapılır

- Bölgede kamulaştırmaya ihtiyaç var mı? – İmar Dairesi Plan yönü incelemesi talebinde bulunulur

- 13. Satır Evet ise: Emlak Dairesine bilgi verilir

- 13. Satır hayır ise: UKOME gündemine alınarak karar alınır

- Bölgedeki yol İmar Planı na İmar Dairesi tarafından işlenir

- Fen İşleri Dairesi Başkanlığına imalatların yapılması için yönlendirilir.

- İmalat tamamlandıktan sonra projeye uygun yatay düşey işaretleme çalışmaları yapılır.

- 4. Satır hayır ise: Alternatif yol güzergah çalışmaları yapılır

- 6. Satırdan devam edilir.

- 2. Satır hayır ise: 3. Satır, 5. Satır ve ardından devam eder.